PATVIRTINTA UAB “Šalčininkų šilumos tinklai “ direktoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.V-28

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“

PIRKIMO DOKUMENTAI

Konteinerinės katilinės įrengimo (rangos) darbų pirkimas

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

- Bendrosios nuostatos

- Pirkimo objektas

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- SIŪLOMOS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

KONKURSO SĄLYGŲ PRIEDAI:

- priedas – Pasiūlymo forma

- priedas – Informacija apie numatomus pasitelkti subrangovus

- priedas – Įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, sąrašo forma

- priedas – Specialistų sąrašas

- priedas - Tiekėjo deklaracijos forma

- priedas – Pirkimo sutarties projektas

- priedas – Techninė specifikacija su priedais

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija yra UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau ir - Užsakovas), kuri vykdys pirkimo procedūras.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-27  ir paskelbtu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) bei bendrovės interneto svetainėje http://www.sstinklai.lt/, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas) sąlygomis.

  - Šiuose pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ bei Apraše apibrėžtas sąvokas.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, sąžiningumo bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas VPĮ nustatyta tvarka, taip pat CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  - Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų vykdomas tik per CVP IS.

  - Tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra nurodymas pateikti dokumentus ir / ar informaciją raštu, tai reiškia, kad dokumentai / informacija turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis, nebent konkrečiu atveju nurodoma kitaip.

  - Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas (toliau ir – Rangovas) pareiškia ir garantuoja, jog susipažino su visomis šių pirkimo dokumentų nuostatomis ir sutinka su visais pirkimo dokumentais ir jų reikalavimais.

  - Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus pirkimo objekto darbus.

  - Reikalaujama, kad perkančiajai organizacijai pateikiami skenuoti dokumentai būtų įskaitomi, aiškiai matomi dokumento žymenys ir rekvizitai, o dokumentų formatas būtų kuo plačiau naudojamas (doc, jpeg, pdf ir pan.). Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti iš tiekėjo atitinkamo dokumento originalo.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais CVP IS priemonėmis palaikyti ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus įgalioti: viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: direktoriaus pavaduotojas Andžej Skarbutovič, Pramonės g.2 a, Šalčininkai, tel.861457999, el. paštas: andzej.skarbutovic@sstinklai.lt  ir techniniais klausimais: vyr.inžinierius Aleksadr Rusak, Pramonės g.2 a, Šalčininkai, tel.864807929 , el. paštas: aleksandr.rusak@sstinklai.lt.

  - Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – konteinerinės katilinės, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r. (Aušros vidurinė mokykla), įrengimo darbai.

  - Konkrečios darbų apimtys, reikalavimai darbams nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (priedas Nr. 7).

  - Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, tiekėjas savo jėgomis privalės atlikti katilinės montavimo darbus.

  - Pirkimas apima visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose anksčiau paminėtuose dokumentuose, ar tik viename ar keliuose iš jų.

  - Šio pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytomis sąlygomis laimėtojas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti darbus, kurių apimtis ir savybės nurodytos techninėje specifikacijoje bei kituose šio pirkimo dokumentuose, ir perduoti darbų rezultatą perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

  - Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. su galimybe pratęsti 1 kartą iki 1 (vieno) mėnesio.

  - Rangovas privalės suderinti su Užsakovu ir užtikrinti, kad vykdant darbus būtų panaudotos Užsakovo techninėse specifikacijose (priedas Nr. 7) nurodytos arba lygiavertės medžiagos, bei darbų kokybė atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Jei pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė, kiekviena tokia nuoroda turi būti suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“.

  - Darbų atlikimo vieta – Šalčininkų rajono savivaldybė.

  - Visų darbų pabaiga laikoma galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas įvykdys visus pagal rangos sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus pilnai baigti ir tinkamai įteisinti visi atlikti statybos darbai bei įforminti visi atliktos statybos užbaigimo aktai.

  - Perkančioji organizacija, esant poreikiui, suteiks tiekėjui reikiamus įgaliojimus tvarkyti darbų atlikimui reikalingą dokumentaciją.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma, susidedanti iš šiose pirkimo sąlygose numatytų dokumentų (papildomai žr. priedus):

    - užpildyta pasiūlymo forma (priedas Nr. 1);

    - pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

    - informacija apie numatomus pasitelkti subrangovus (2 priedas);

    - įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, sąrašo forma (3 priedas);

    - specialistų sąrašas (4 priedas);

    - tiekėjo deklaracijos forma (5 priedas);

    - įgaliojimas, jei taikoma;

    - kita pirkimo dokumentuose prašoma pateikti informacija ir (ar) dokumentai (gamintojų garantijos, sertifikatai, pažymos – kaip nurodyta techninėje specifikacijoje ir pan.).

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį.

  - Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

  - Tiekėjai prisiima atsakomybę už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir visus pateiktus paaiškinimus bei papildymus, taip pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų kokybei bei atlikimui, gavimą. Tiekėjui laimėjus šį pirkimą, reikalavimai, grindžiami klaidomis, terminų praleidimu, prašant pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, nebus priimami. Jeigu vykdant rangos sutartį paaiškės, kad Rangovas turi atlikti darbus, kuriuos jis privalėjo įtraukti į savo sąnaudas pagal perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus, tai šiuos darbus pirkimą laimėjęs tiekėjas privalės atlikti savo sąskaita.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, nustato tiekėjų minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir ekonominės bei finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, bei kartu su pasiūlymu reikalauja pateikti lentelėse nurodytą informaciją ir kitus tiekėjo kvalifikaciją bei pajėgumą pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjo, neatitikusio nors vieno nurodyto reikalavimo arba, perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslinusio pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo atitikimą reikalavimams, pasiūlymas atmetamas.

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti atitikimą jiems įrodančius dokumentus:

| Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai | Dokumentai, įrodantys Tiekėjo atitikimą reikalavimams |
| --- | --- |
| Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas (vadovai) ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar iš kurios jis atvyko, kompetentingos institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies iš kurios jis atvyko, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime (nurodyti fizinio asmens vardą ir pavardę). Tuo atveju, jeigu balsų daugumos (50 proc. + 1) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) arba balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo, tiekėjas pateikia atitinkamą informaciją patvirtinančią laisvos formos tiekėjo deklaraciją. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumento apie tiekėjo teisinį statusą (nėra bankrutavęs, likviduojamas). Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime, atspausdinama ir saugoma kartu su tiekėjo pasiūlymu. Perkančioji organizacija tikrina atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną bei tai fiksuoja viešojo pirkimo protokole ir prideda patvirtinančius atitikimą šiam reikalavimui dokumentus. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba išrašą iš teismo spendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies iš kurios jis atvyko, teismo ar kitos kompetentingos institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Tiekėjo deklaracija (priedas Nr. 5), patvirtinanti, kad tiekėjas su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis). |
| Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, fiksuoja tai viešojo pirkimo protokole ir prideda patvirtinančius atitikimą šiam reikalavimui dokumentus. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| Tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo. |
| Tiekėjas turi teisę verstis atitinkama su pirkimo objektu susijusia veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Statinių kategorija: ypatingi statiniai (STR 1.01.03:2017). Statinių grupės: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra. Statinio statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų tiesimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos (iki 1 MW galios) įrenginių montavimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar tiekėjo įstatų dalis ar kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas kompetentingos institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduoto atestato arba Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotos Teisės pripažinimo pažymos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestato (arba lygiaverčio dokumento), suteikiančio teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu nurodytoms statinių grupėms ir statinio statybos darbų sritims. Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas arba Lietuvos valstybinės energetikos inspekcijos išduota pažyma (arba lygiaverčio dokumento) ar užsienio šalies kompetentingos institucijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti šiuos darbus: specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus; elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus; šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio remonto darbus; šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio bandymo darbus; šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbus; šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbus; šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus; šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbus. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti būtinus specialistus, nurodytus 7.1 – 7.2 punktuose. Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę/kvalifikaciją pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus. | Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 4, kuriame nurodomi specialistų vardai, pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, specialistų turimi kvalifikaciniai atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, kvalifikacinio atestato numeris ir galiojimo laikas, kiekvieno iš specialistų darbų teikimo teikėjui teisinė forma (darbo sutartis, ketinimų protokolas ir pan.). Pateikiami siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai ir kvalifikaciniai atestatai (7.1 – 7.2 punktai), suteikiantys teisę eiti nurodytas pareigas vykdant sutartį. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 7.1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai. | Specialisto gyvenimo aprašymas ir kvalifikaciją patvirtinantis atestatas. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 7.2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų tinklai (išskyrus magistralinius dujotiekius), šilumos tiekimo; Statinio statybos darbų sritys: šilumos gamybos (iki 1 MW galios) įrenginių montavimas; statinio dujų inžinierinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinierinių sistemų įrengimas. | Specialisto gyvenimo aprašymas ir kvalifikaciją patvirtinantis atestatas. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| . 8.Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos ( jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs bent 1 dujomis kūrenamos, visiškai automatizuotos katilinės rekonstravimo (statybos) sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų) (be PVM). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 200 000 EUR. | Pateikiamas patvirtintas įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 3, nurodant sutarčių pavadinimus, objektą ir darbų aprašymą, sutarčių vertes, datas, užsakovus bei jų kontaktus. Pateikiamos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos arba statybos užbaigimo aktų kopijos arba, jei toks aktas nesurašomas arba juose nėra reikiamos informacijos, užsakovo patvirtinimas (pažyma), įrodantis, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai arba tiekėjo deklaracija. Pažymose ar deklaracijoje turi būti nurodyta: objekto pavadinimas, tiekėjo atliktų darbų vertė, įrengtų dujinių katilinių galia, data ir vieta. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 9.Tiekėjas turi būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, energijos vadybos, suvirinimo kokybės arba lygiaverčių standartų reikalavimus: kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standarto; aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14000 standarto; profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001 standarto; energijos vadybos sistemos ISO 50001 18001 standarto; suvirinimo kokybės sistemos ISO 3834-2:2005 arba ISO 3834-3:2005 standartų. | Kompetentingų institucijų išduotų sertifikatų ar kitų lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad dalyvis laikosi nurodytų standartų ar kitų lygiaverčių standartų reikalavimų, kopijos. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |

Pastabos:

a) perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;

b) perkančioji organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus;

c) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Aposttille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

d) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko;

e) neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi įgaliotojoje perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais; vėliau paaiškėjus, jog tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, įgaliotoji perkančioji organizacija turės pareigą iki Pirkimo sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų.

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, konkurso sąlygų 3.2 punkte numatytos minimalių kvalifikacijos reikalavimų lentelės 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 6, 7, 7.1 – 7.2, 8, 9, punktų kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys arba visi grupės nariai kartu.

  - Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks (pirkimo sąlygų 2 priedas). Pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų 3.2 punkte numatytos minimalių kvalifikacijos reikalavimų  lentelės 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytus reikalavimus, o 6, 9 punktus subtiekėjas turi atitikti toje veiklos srityje, kurioje atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, o 7, 7.1 – 7.2 punktuose nustatytiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas turi pateikti informaciją apie specialisto atitikimą toms veiklos sritims, kuriose specialistas atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Subrangovai negali būti pasitelkiami tiems darbams vykdyti, kuriuos, vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.3 punktu, privalo atlikti pats tiekėjas. Bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. visos pasiūlymo vertės.

  - Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti Tiekėjai.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.

# ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

# PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS, kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.

  - Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, nenurodo, iš ko gavo prašymą. Atsakymas turi būti skelbiamas ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą CVP IS bei vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą.

  - Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus), apie tai paskelbdama patikslinantį skelbimą.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėjas.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, lietuvių kalba ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku ir nebus vertinami. Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

  - Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

    - pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pateiktas elektroniniu būdu. Dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus;

    - užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

    - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė;

    - kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino Lietuvos laiku CVP IS priemonėmis. Asmeniškai, per kurjerį arba paštu gautas vokas su pasiūlymu bus grąžintas jį atsiuntusiam tiekėjui (pasiūlymas nenagrinėjamas).

  - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti jo galiojimo terminą. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Pirkimo sąlygose, t. y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninę specifikaciją (7 priedas) ir jos reikalavimus, į sutarties projekte numatytus atsiskaitymo už atliktus darbus terminus bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, visų statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir visos kitos išlaidos (PVM, sandėliavimo, transportavimo, statybinių atliekų išvežimo ir pan.), galinčios turėti įtakos kainai ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

  - Pasiūlymo formoje (1 priedas) kaina turi būti skaičiuojama tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio). Perkančioji organizacija vertins tik pasiūlymo formoje nurodytą kainą, išreikštą skaitmenimis ir žodžiais. Tiekėjui pasiūlymo formoje nenurodžius pasiūlymo kainos, įgaliotoji perkančioji organizacija pasiūlymą atmes. Siūlomos kainos turi būti išreikštos eurais. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, Pasiūlymo formoje (1 priedas) turi nurodyti (jei konfidenciali informacija pateikiama), kuri tiekėjo pateikiama informacija yra konfidenciali. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Tiekėjų reikalavimu, Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, tiekėjas turi užpildyti pasiūlymo formoje esančią lentelę dėl konfidencialios informacijos pateikimo bei elektroniniame pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją turi pateikti atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „Konfidencialu“.

  - Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo pasiūlymą, neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Pasiūlymas nebus pakeistas ar atšauktas, jei toks tiekėjo pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. Apie pasiūlymo pakeitimą ar atšaukimą Tiekėjas privalo pranešti perkančiajai organizacijai iki vokų su pasiūlymais pateikimo termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

# PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.

  - Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);

    - iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu: info@sstinklai.lt, faksu: 8 380 52538. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą.

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimo. Užtikrinimo vertė – 1 (vienas) procentas nuo pasiūlyme pateiktos sumos (bendros pasiūlymo kainos) be PVM.

  - Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas elektronine forma, t. y. pateikiant skaitmeninę dokumento kopiją. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Elektronine forma pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas negrąžinamas.

  - Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimu. Reikalaujama sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM. Tokį sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalės perkančiajai organizacijai pateikti per sutartyje numatytą terminą. Pirkimo sutartis įsigalioja tik pirkimą laimėjusiam dalyviui ją pasirašius ir pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

# VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

  - Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis CVP IS gautais pasiūlymais įvyks skelbime apie viešąjį pirkimą nurodytu laiku, adresu Pramonės g. 2a, Šalčininkai, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, direktoriaus pavaduotojo kabinete, Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

  - Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

  - Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiama: pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; pasiūlyme nurodyta kaina; ar pasiūlymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, su saugiu elektroniniu parašu; ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

  - Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos patikslinti arba papildyti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas raštu CVP IS priemonėmis nepatikslino netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

  - Komisija tikrina, ar pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus raštu nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis. Paaiškinimai siunčiami CVP IS priemonėmis. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“. Jeigu tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

  - Komisija, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Komisija tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos,  kainos.

  - Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjui neatsakius iki paklausime nurodytos datos ir valandos arba pavėlavus pateikti atsakymą (ir jį pagrindžiančią informaciją) laikoma, kad tiekėjas atsakymo nepateikė.

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - Tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

    - Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    - Visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

    - Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža kaina, ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos;

    - Apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

    - Kitais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais.

  - Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Nutraukusi pirkimo procedūras, perkančioji organizacija apie tai praneša visiems tiekėjams.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami eurais pagal mažiausios kainos kriterijų.

# PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

  - Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai, t. y. kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

  - Pirkimą laimėjęs dalyvis nustatomas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.

  - Konkurso laimėtojui perkančioji organizacija siūlo pasirašyti pirkimo sutartį. Kvietime sudaryti pirkimo sutartį nurodomas laikas, iki kada tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį.

  - Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui CVP IS priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

  - Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki Pirkimo sutarties sudarymo dienos.

- SIŪLOMOS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

  - Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 6 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos ir sudarant sutartį su laimėtoju jų esmė negali būti keičiama. Sutarties valiuta – eurai.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu arba CVP IS priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia Pirkimo sąlygose nurodyto sutarties įvykdymo užtikrinimo ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančio liudijimo (poliso), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 (penkiolikos) dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

  - Sutartis sudaroma laikotarpiui iki pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Darbai turi būti pradėti vykdyti pasirašius pirkimo sutartį.

  - Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną perkančioji organizacija moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną moka Perkančiajai organizacijai 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos.

  - Tiekėjas, dėl savo kaltės nepradėjęs arba nutraukęs Sutartyje numatytus darbus be pateisinamos priežasties, privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. baudą nuo sutarties objekto kainos bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus kitus nuostolius.

  - Atsiskaitymas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas Užsakovui pasirašius galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo.

  - Visos tiekėjo tiekiamos medžiagos, gaminiai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais dokumentais. Tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per rangos garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui dienos), kuris yra ne trumpesnis nei Statybos įstatyme nustatyta garantija. Visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl tiekėjo kaltės, (pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškas, netinkamas medžiagas ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), tiekėjas likviduoja savo sąskaita.

  - Jei paaiškėja, kad reikalingi papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai be kurių neįmanoma tinkamai užbaigti vykdyti Sutartį, VPĮ nustatyta tvarka vykdomas papildomas pirkimas.

  - Sutarties vykdymo metu subrangovus (jei bus pasitelkiami) galima pakeisti tik iš anksto suderinus su Užsakovu, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turintys ne mažesnę patirtį kaip tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme.

  - Pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

  - Visi ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis. Nepavykus nesutarimų išspręsti derybomis, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Nutraukus pirkimo procedūrą, Perkančioji organizacija apie tai praneša visiems Tiekėjams, registruotiems pirkime.

  - Procedūra gali būti nutraukta bet kuriuo metu, jei Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad pirkimo procedūros metu buvo padaryta pažeidimų, ypač tokių, dėl kurių nukentėjo sąžininga konkurencija, ir įpareigojo perkančiąją organizaciją tai padaryti.

  - Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

__________________________

priedas Nr.1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

KONTEINERINĖS Katilinės įrengimo (rangos) darbų pirkimas

PIRKIMAS

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono/fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose  (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome pateikti katilinės įrengimui reikalingą įrangą, atlikti katilinės įrengimo darbus bei ištaisyti defektus.

Konteinerinė katilinė, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r.

| Eil. Nr. | Darbų grupės pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM suma, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statinio konstrukcijos |  |  |  |
| 2. | Šilumos gamyba |  |  |  |
| 2. | Lauko elektra |  |  |  |
| 3. | Vidaus dujotiekis |  |  |  |
| 5. | Elektros tiekimas, procesų valdymas ir automatizacija, signalizacija |  |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: _____________ EUR (<nurodyti žodžiais>)

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: ________ EUR (<nurodyti žodžiais>)

PVM: ____________ EUR (<nurodyti žodžiais>)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų, medžiagų išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Nurodome siūlomų katilų technines charakteristikas:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Mato vnt. | Aprašymas (siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katilo gamintojas | - |  |
| 2. | Markė | - |  |
| 3. | Katilo nominali šiluminė galia | kW |  |
| 4. | Katilo NVK esant nominaliai galiai | % |  |
| 5. | Katilo vandens tūris | l |  |
| 6. | Degiklio tipas |  |  |
| 7. | Degiklio darbo diapazono reguliavimas | % |  |
| 8. | Azoto oksidų kiekis dūmuose | mg/Nm3 |  |
| 9. | Dūmų temperatūra katilo išėjime katilui dirbant temperatūriniu režimu 50 / 30 ºC pilnu galingumu | ºC |  |

Pastaba: teikiamai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad jos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki <nurodyti datą>.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus>.

| _______________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

______________________

priedas Nr.2

INFORMACIJA APIE NUMATOMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

Mes ketiname dalį sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

| Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas | Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, proc. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pridedamos subrangos sutartys arba ketinimų protokolai su numatomais pasitelkti subrangovais.

Pastaba. Bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. visos pasiūlymo vertės.

______________________________________	_____________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos,

vardas, pavardė)	(parašas)

priedas Nr. 3

Įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu,

sąrašAS

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas | Sutarties objektas, darbų aprašymas | Dujinių katilinių, kurių galia ne mažesnė kaip 400 kW, įrengimo/rekonstravimo sutarties vertė | Sutarties pradžios data | Sutarties įvykdymo data | Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Pridedama:

1.

2.

Pastaba: įrodymui apie įvykdytą sutartį tiekėjas pateikia statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas, o tokių nesant - užsakovo pažymą. Nesant užsakovo pažymos, tiekėjas pateikia tiekėjo deklaraciją.

______________________________________	_____________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos,

vardas, pavardė)	(parašas)

# priedas Nr. 4

# SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos vykdant sutartį | Specialistų turimi atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris ir galiojimo laikas | Darbų/paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

______________________________________	_____________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos,

vardas, pavardė)	(parašas)

priedas Nr. 5

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Rangovo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

- Tiekėjas su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 5 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

priedas Nr. 6

<sutarties projektas >

Konteinerinės katilinės įrengimo (rangos) darbų pirkimo sutartis

Nr. ________

2017 m. _______ __ d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas: 174976486, Pramonės g. 2A, Šalčininkai, atstovaujama ______, toliau vadinama Užsakovu, ir

_________________, juridinio asmens kodas ______________, adresas________, atstovaujama ________________________, toliau vadinama Rangovu,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą atlikti Katilinės įrengimo (rangos) darbus remiantis įvykdytu Konkursu,

sudarėme šią Katilinės įrengimo (rangos) sutartį (toliau – Sutartis):

- BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

  - Pirkimo dokumentų patikslinimai/paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas (jeigu bus);

  - Rangovo Pasiūlymas su priedais;

  - Techninė specifikacija su priedais.

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Sutarties objektas: konteinerinės katilinės, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r., įrengimo darbai (toliau - Darbai). Konkrečios darbų apimtys, reikalavimai darbams nurodyti techninėse specifikacijose ir schemose.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti Darbus iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nuo Darbo pradžios pasirašius Sutartį bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, ir perduoti  Darbų rezultatą Užsakovui laikantis šios Sutarties ir Civilinio kodekso nuostatų, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

- Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

  - Jis turi visas licencijas, leidimus, žinias, patirties ir kvalifikaciją reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

  - Susipažino su darbų objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su techninėmis specifikacijomis ir kita kartu su Konkurso medžiaga pateikta dokumentacija, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

  - Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimą jų svyravimą ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

  - Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal technines specifikacijas, Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti;

  - Rangovas pareiškia, kad būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techninėse specifikacijose nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

  - Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, visos įrengtos sistemos tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

  - Visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais dokumentais.

- Jei paaiškėja, kad reikalingi papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai be kurių neįmanoma tinkamai užbaigti vykdyti Sutartį, VPĮ nustatyta tvarka vykdomas papildomas pirkimas.

- SUTARTIES KAINA

- Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1, 2 punktuose. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, darbo mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

- Priimtą Sutarties sumą sudaro:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

PVM :

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

Sutarties suma su PVM:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

- Sutarčiai taikoma fiksuota kaina. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus sutartyje numatytus darbus. Jei rangovas įvykdo darbų, nurodytų sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni atliktų darbų pagal sutartį kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

- Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) apskaičiuojamas vadovaujantis galiojančio Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

- Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo, infliacijos, darbo jėgos,  ar pasikeitusių mokesčių  perskaičiuojama nebus, išskyrus PVM pasikeitimą.

- TERMINAI

- Darbų atlikimo terminas – iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu.

- DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

- Rangovas privalo vykdyti Sutarties objekte nurodytus Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

- Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

- Rangovas atsako už saugų Darbų vykdymą.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

- Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.

- Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų darbų aktas nėra galutinis darbų priėmimas – perdavimas. Šis darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti.

- Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas organizuoja galutinį darbų priėmimą pasirašant perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

- Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos trūkumus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, tokiu atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

- DARBŲ KOKYBĖ

- Kiekviena Sutarties šalis turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties šalių kyla ginčas dėl atliktų darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties šalis, kurios teiginiai dėl atliktų darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

- Rangovas užtikrina, kad Darbai (įskaitant ir visas panaudotas medžiagas, įrenginius, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus.

- ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

- Atsiskaitymas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas Užsakovui pasirašius galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo.

- Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

- GARANTINIS TERMINAS

- Atliktų Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Teikiamos įrangos garantinį terminą nustato gamintojas, tačiau jis turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn.

- Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darbų defektai fiksuojami atskiru šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

- Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, garantinis laikotarpis tai darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

- UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- Užsakovas privalo:

  - Pateikti Rangovui Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

  - Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.

  - Atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

  - Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priėmimą naudojimui.

  - Gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 30 dienų po Darbų užbaigimo akto įforminimo dienos grąžinti Rangovui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą.

  - Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Užsakovas turi teisę:

  - Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą;

  - Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą (dokumentai pateikiami Konkurso Techninėje specifikacijoje) ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų, ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu pareikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą;

  - Kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

  - Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis priemonėmis.

  - Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- Rangovas privalo:

  - Pradėti vykdyti Darbus šioje Sutartyje nustatytu metu, juos kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui, ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

  - Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki visiško iki galutinio atliktų Darbų perdavimo;

  - Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą bei užtikrinti jo galiojimą, kaip to reikalaujama pagal statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus;

  - Darbus atlikti pagal pateiktą projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus;

  - Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir grafiku;

  - Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo;

  - Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Rangovas;

  - Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

  - Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

  - Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą;

  - Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su Užsakovu (profiliuotų lakštų ir/ar vielos tinklo tvoros elementų);

  - Užtikrinti, kad į objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys.

  - Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus;

  - Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Rangovo teisės:

  - Iš anksto suderinus su Užsakovu, Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus (jei bus pasitelkiami). Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turintys ne mažesnę patirtį kaip tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme;

  - Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

  - Patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- DRAUDIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- Rangovas ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimą, kurio suma 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Sutartis būtų pratęsta, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo laidavimo raštą.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijoje ar draudimo laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

- Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 20 kalendorinių dienų po Darbų užbaigimo akto įforminimo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

- Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

- Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai.

- Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Rangovas už kiekvieną pavėluotą Darbų atlikimo dieną moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos.

- Rangovas, dėl savo kaltės nepradėjęs arba nutraukęs Sutartyje numatytus darbus be pateisinamos priežasties, privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. baudą nuo sutarties objekto kainos bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus kitus nuostolius.

- Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per rangos garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui dienos), kuris yra ne trumpesnis nei Statybos įstatyme nustatyta garantija. Visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės (pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškas, netinkamas medžiagas ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), Rangovas likviduoja savo sąskaita.

- Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą.

- Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

  - Ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios nepradeda vykdyti Darbų;

  - Savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą ilgiau nei 14 dienų;

  - Vykdydamas Darbus nesilaiko kalendorinio darbų vykdymo grafiko ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;

  - Nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

  - Nepildo statybos darbų žurnalo.

  - Nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

- Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Darbų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

- GINČŲ SPRENDIMAS

- Visi ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios Sutarties vykdymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis. Nepavykus nesutarimų išspręsti derybomis, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Sutartis įgalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei visų kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas šioje Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

- Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

- Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais.

- Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams.

- Sutarties tekstas surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.

- SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“ Juridinio asmens kodas: 174976486 Pramonės g. 2A, Šalčininkai Tel. (8 380) 53645, faks. (8 380) 52538 El. paštas:info@sstinklai.lt Direktorius A. V. |  | Rangovas: _____________________ Juridinio asmens kodas: Adresas ______________ Tel. __________, faks. El. paštas:_________ A. s. Nr. A. V. |
| --- | --- | --- |